Приложение 2

к постановлению Администрации города Воткинска

от 08.05.2026 № 518

Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуется муниципальная программа

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, согласно Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», утвержденному протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск» на период до 2025 года, утвержденной Решением Воткинской городской Думы от 26 декабря 2014 года № 451, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью программы является повышение комфорта, функциональности, безопасности и эстетики общественного пространства.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных территорий;

- улучшение внешнего облика фасадов зданий.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворовых территорий включает в себя:

- минимальный перечень работ по благоустройству:

- ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт тротуаров;

- освещение дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора).

- дополнительный перечень работ по благоустройству:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- озеленение дворовых территорий;

- ремонт мест стоянки автотранспортных средств.

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству представлен в приложении 7 к программе. Включение дворовой территории в программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Также должны быть выполнены мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в рамках минимального перечня работ не может быть менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий, плановым периодом благоустройства которых являются 2018-2026 годы. Доля финансового участия заинтересованных лиц в рамках минимального перечня работ не может быть менее 25 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий, плановым периодом благоустройства которых являются 2027-2030 годы. Субсидия из федерального бюджета может быть направлена на финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий при условии принятия собственниками помещений многоквартирного дома решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в рамках дополнительного перечня работ не может быть менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий, плановым периодом благоустройства которых являются 2018-2026 годы. Доля финансового участия заинтересованных лиц в рамках дополнительного перечня работ не может быть менее 40 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий, плановым периодом благоустройства которых являются 2027-2030 годы. Субсидия из федерального бюджета может быть направлена на финансирование дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий при условиях принятия собственниками помещений многоквартирного дома решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Адресный перечень дворовых территорий формируется исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта РФ.

Администрация города Воткинска вправе исключать из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой, или не приняли решений, предусмотренных постановлением Администрации города Воткинска 01.08.2019 № 1307 и являющихся условиями использования субсидии в целях благоустройства дворовой территории. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения Общественной комиссией.

Общественные территории – это территории муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, набережные, пешеходные зоны, улицы, скверы, парки, иные территории).

Благоустройство общественных территорий включает в себя:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт городских тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование городских автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, формируется с учетом общественного обсуждения и представлен в приложении 8 к программе.

Администрация города Воткинска вправе исключать из перечня дворовых и общественных территорий, зданий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, имеющих высокий износ и планируемых в перспективе к расселению, здания, имеющие высокий износ, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных  или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом развития территории муниципального образования «Город Воткинск» при условии одобрения такого решения Общественной комиссией.

Перечень общественных территорий формируется исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта РФ.

Голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, может проводиться:

- в форме открытого голосования на счетных участках;

- в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Воткинск» утвержден постановлением Администрации города Воткинска от 20.02.2019 № 376.

Выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома предполагает финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц.

Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта).

Благоустройство дворовых и общественных территорий выполняется с учетом порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории в соответствии с приложением 11 к программе.

Благоустройство внешнего облика фасадов зданий включает в себя следующие виды работ:

- окраска;

- архитектурная подсветка;

- ремонт несущих элементов балконов;

- ремонт карнизов;

- ремонт лепных деталей;

- ремонт архитектурного декора;

- ремонт облицовки фасадов;

- ремонт штукатурки;

- ремонт покрытий выступающих архитектурных деталей;

- ремонт подоконных отливов;

- ремонт цоколя;

- ремонт водосточной системы.

Перечень зданий, внешний облик фасадов которых подлежит благоустройству, представлен в приложении 16 к программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации муниципальной программы, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Воткинск», представлен в приложении 9 к программе.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, предполагают заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Воткинск».

Аккумулирование и расходование бюджетных и внебюджетных средств, предназначенных на проведение работ по благоустройству, производится в соответствии с порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий согласно приложению 10 к программе.

Межбюджетный трансферт из бюджета Удмуртской Республики предоставляется при наличии у получателя трансферта при направлении заявки для реализации мероприятий по выполнению строительных работ (текущего или капитального ремонта, реконструкции) положительного заключения по результатам экспертизы сметной стоимости объекта на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев, когда такой срок не был соблюден по причине обжалования соответствующей закупки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

График выполнения мероприятий получателем дотации - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающий в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу, приведен в приложении 12 к программе.

График выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающий, в том числе, информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу («Благоустройство набережной в городе Воткинске»), приведен в приложении 13 к программе.

График выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающий, в том числе, информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу («Ритм леса. Проект комплексного развития городской рекреационной территории Березовский лес г. Воткинск УР»), приведен в приложении 14 к программе.

График выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающий, в том числе, информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу («Сила музыки и ветра»: Благоустройство в районе ул. Чайковского в г. Воткинске»), приведен в приложении 15 к программе.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с описанием ожидаемых результатов их реализации приведен в приложении 2 к муниципальной программе.

Основные меры муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ приведен в приложении 4 к муниципальной программе.

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по годам ее реализации приведена в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования приведена в приложении 6 к муниципальной программе.