Приложение № 1

к Постановлению Администрации

города Воткинска

от  ____________  № _______

ПЛАН

подготовки объектов жилищно-коммунального

хозяйства, социальной сферы и городского хозяйства

муниципального образования  «Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики»

к работе в осенне-зимний период 2026-2027

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения) | в период подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов | единые теплоснабжающие организации в границах муниципального образования «Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики»; МУП «Водоканал» г. Воткинска (по согласованию) |
| 2. | Обеспечить наличие резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме трехсуточного запаса | до 1 сентября 2026 года | единые теплоснабжающие организации в границах муниципального образования «Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики» |
| 3. | Предоставить утвержденные температурные графики котельных, сетевых установок, центральных тепловых пунктов и подмешивающих станций на отопимтельный период 2026-2027 годов | до 30 августа 2026 года | единые теплоснабжающие организации в границах муниципального образования «Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики» |
| 4. | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2026-2027 годах топлива в целях обеспечения котельных жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Городскоц округ город Воткинск «Удмуртской Республики» | до 30 августа 2026 года | единые теплоснабжающие организации в границах муниципального образования «Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики» |
| 5. | Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы | постоянно | Администрация города Воткинска ; Министерство здравоохранения УР; Минсоцполитики УР; Министерство образования УР. |
| 6. | Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | с 1 июня 2026 года по 31 мая 2027 года | единые теплоснабжающие организации в границах муниципального образования «Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики»; МУП «Водоканал» г. Воткинска (по согласованию); Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Воткинска. |
| 7. | Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию жилищно-коммунальных в ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении тепло- и (или) электроснабжения | в течение 2026 года | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Воткинска; единые теплоснабжающие организации в границах муниципального образования «Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики» (по согласованию); ПАО «Россети Центр и Приволжье» филиал «Удмуртского» Воткинские РЭС (по согласованию); управляющие организации (по согласованию); товарищество собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию). |
| 8. | Провести гидравлические испытания и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим предоставлением их в Комиссию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду | до 28 августа 2026 года | Администрация города Воткинска; единые теплоснабжающие организации в границах муниципального образования «Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики» (по согласованию); управляющие организации; товарищество собственников жилья; товарищества собственников недвижимости. |
| 9. | Предоставить в адрес Комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду планы к отопительному периоду планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-крммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования «Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики» к работе в осе6нне-зимний период 2026-2027 годов | до 15 апреля 2026 года до 30 апреля 2026 года | единые теплоснабжающие организации в границах муниципального образования «Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики» (по согласованию); управляющие организации; товарищество собственников жилья; товарищества собственников недвижимости. |
| 10. | Предоставить информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования «Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики» к работе в осе6нне-зимний период 2026-2027 годов | еженедельно, июнь-ноябрь 2026 года | единые теплоснабжающие организации в границах муниципального образования «Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики» (по согласованию); управляющие организации; товарищество собственников жилья; товарищества собственников недвижимости. |
| 11. | Оценить обеспечение готовности объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов: |  | единые теплоснабжающие организации в границах муниципального образования «Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики» (по согласованию); |
| 11.1. | Потребители тепловой энергии | до 1 сентября 2026 года |  |
| 11.2. | Теплосетевые и теплоснабжающие организации | до 25 октября 2026 года | Администрация города Воткинска |
| 12. | Обеспечить оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов и актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов | до 15 сентября 2026 года для управляющих организаций, товариществ собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищных кооперативов; до 25 октября 2026 года для теплоснабжающих организаций, до 15 ноября 2026 года для муниципального образования | Администрация города Воткинска |

Приложение № 2

к Постановлению Администрации

города Воткинска

ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности

объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

муниципального образования «Городской округ город Воткинск»

к отопительному периоду 2026-2027 годов

I. Общие положения

Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду(далее также – Комиссии), графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

II. Объекты подлежащие оценке обеспечения

готовности к отопительному периоду

2.1. Теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций.

2.2. Потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений).

2.3. Управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.5.Лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства.

III. Работа Комиссий

3.1. Комиссии в своей деятельности руководствуются  действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Основной задачей Комиссий является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

3.3. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, в соответствии с Разделом II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.202 4№ 2234.

3.4. Состав Комиссий определен в приложениях 1-4 настоящей программе.

3.5. В состав каждой Комиссии входят:

- председатель комиссии;

- секретарь комиссии (без права подписи);

- члены комиссии.

3.6. В случае отсутствия председателя комиссии или члена комиссии полномочия осуществляющего возлагаются на лицо, исполняющего обязанности.

3.7. Графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду установлены в приложениях 5-7 к настоящей программе.

IV. Результаты проведения оценки

обеспечения готовности объектов к отопительному периоду

4.1. По результатам проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду Комиссии оформляются акты обеспечения готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 8 к настоящей программе, а также оценочные листы длф расчета индекса готовности к отопительному периоду по рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях 2, 4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234.

4.2. При подготовке актов обеспечения готовности объектов к отопительному периоду Комиссии руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Удмуртской Республики.

4.3. Паспорта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду сроставляются по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 9 к настоящей программе, на каждый объект подлежащий оценке.

Приложение 1 к программе

проведения оценки обеспечения готовности

объектов жилищно-коммунального хозяйства и

социальной сферы муниципального образования

«Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики»

к отопительному периоду 2026-2027 годов

СОСТАВ

комиссии по оценке обеспечения готовности

теплоснабжающих организаций

к отопительному периоду 2026-2027

Председатель комиссии:

- Гредягин А.А. – заместитель главы Администрации по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.

Заместитель председателя комиссии:

- Зорин К.А. – временно исполняющий обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска.

Члены комиссии:

- Желобякова Д.А. – главный специалист-эксперт сектора эксплуатации жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска;

- Дьячкова А.А. – начальник сектора муниципального жилищного контроля и надзора Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска;

- Кулябин М.В. – исполняющий обязанности директора МУП  «Водоканал» г. Воткинска;

- представитель единой теплоснабжающей организации (по зонам ЕТО города, по согласованию);

- представитель Западно-Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию).

Приложение 2 к программе

проведения оценки обеспечения готовности

объектов жилищно-коммунального хозяйства и

социальной сферы муниципального образования

«Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики»

к отопительному периоду 2026-2027 годов

СОСТАВ

комиссии по оценке обеспечения готовности

управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья,

жилищных кооперативов и иных

специализированных потребительских кооперативов

при осуществлении ими деятельности

по управлению многоквартирными домами

к отопительному периоду 2026-2027

Председатель комиссии:

- Гредягин А.А. – заместитель главы Администрации по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.

Заместитель председателя комиссии:

- Зорин К.А. – временно исполняющий обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска.

Члены комиссии:

- Желобякова Д.А. – главный специалист-эксперт сектора эксплуатации жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска;

- Дьячкова А.А. – начальник сектора муниципального жилищного контроля и надзора Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска;

- Кулябин М.В. – исполняющий обязанности директора МУП  «Водоканал» г. Воткинска;

- представитель единой теплоснабжающей организации (по зонам ЕТО города, по согласованию);

- представитель газораспределительной организации (по согласованию).

Приложение 3 к программе

проведения оценки обеспечения готовности

объектов жилищно-коммунального хозяйства и

социальной сферы муниципального образования

«Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики»

к отопительному периоду 2026-2027 годов

СОСТАВ

комиссии по оценке обеспечения готовности

потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2026-2027

Председатель комиссии:

- Гредягин А.А. – заместитель главы Администрации по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.

Заместитель председателя комиссии:

- Зорин К.А. – временно исполняющий обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска.

Члены комиссии:

- Желобякова Д.А. – главный специалист-эксперт сектора эксплуатации жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска;

- Дьячкова А.А. – начальник сектора муниципального жилищного контроля и надзора Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска;

- Кулябин М.В. – исполняющий обязанности директора МУП  «Водоканал» г. Воткинска;

- представитель единой теплоснабжающей организации (по зонам ЕТО города, по согласованию);

- представитель газораспределительной организации (по согласованию).

Приложение 4 к программе

проведения оценки обеспечения готовности

объектов жилищно-коммунального хозяйства и

социальной сферы муниципального образования

«Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики»

к отопительному периоду 2026-2027 годов

СОСТАВ

комиссии по оценке обеспечения готовности

объектов социальной сферы

(потребителей тепловой энергии)

к отопительному периоду 2026-2027

Председатель комиссии:

- Гредягин А.А. – заместитель главы Администрации по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.

Заместитель председателя комиссии:

- Зорин К.А. – временно исполняющий обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска.

Члены комиссии:

- Александрова Ж.А. – заместитель Главы Администрации города Воткинска по социальным вопросам – начальник Управления социальной поддержки населения;

- Желобякова Д.А. – главный специалист-эксперт сектора эксплуатации жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска;

- Дьячкова А.А. – начальник сектора муниципального жилищного контроля и надзора Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска;

- Кулябин М.В. – исполняющий обязанности директора МУП  «Водоканал» г. Воткинска;

- представитель единой теплоснабжающей организации (по зонам ЕТО города, по согласованию);

- представитель газораспределительной организации (по согласованию).

Приложение 5 к программе

проведения оценки обеспечения готовности

объектов жилищно-коммунального хозяйства и

социальной сферы муниципального образования

«Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики»

к отопительному периоду 2026-2027 годов

График

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

20269-2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| № п/п | Наименование организации | Дата проведения проверки* | Дата проведения публичного отчета** | Участие контролирующих служб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Воткинский завод» | 15.08.2026-22.08.2026 | 29.08.2026 | Комиссия по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду; Управление Ростехнадзора по УР |
| 2 | МУП «ТеплоСервис» г. Ворткинска | 15.08.2026-22.08.2026 | 29.08.2026 | Комиссия по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду; Управление Ростехнадзора по УР |
| 3 | ООО «Энергогарант» | 15.08.2026-22.08.2026 | 29.08.2026 | Комиссия по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду; Управление Ростехнадзора по УР |

______________

*Возможны изменения в датах проведения проверок.

**Возможны изме6нения в датах публичных отчетолв в связи с возможным переносом дат проведения проверок.

Приложение 6 к программе

проведения оценки обеспечения готовности

объектов жилищно-коммунального хозяйства и

социальной сферы муниципального образования

«Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики»

к отопительному периоду 2026-2027 годов

График

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

20269-2027 годов управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов при осуществлении ими деятельности по управлению многоквартирными домами

| № п/п | Наименование организации | Дата проведения проверки | Дата проведения публичного отчета* | Участие контролирующих служб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управляющие компании, товарищества собственников недвижимости, жилищные кооперативы и товарищества собственников жилья города Воткинска | август 2026 года | 29.08.2026 | Комиссия по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду; единые теплоснабжающие организации; представитель филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Воткинске |

______________

*Возможны изме6нения в датах публичных отчетолв в связи с возможным переносом дат проведения проверок.

Приложение 7 к программе

проведения оценки обеспечения готовности

объектов жилищно-коммунального хозяйства и

социальной сферы муниципального образования

«Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики»

к отопительному периоду 2026-2027 годов

График

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

20269-2027 годов объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии

| № п/п | Наименование организации | Дата проведения проверки | Участие контролирующих служб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребители тепловой энергии | июль -август 2026 года | Комиссия по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду; единые теплоснабжающие организации. |
| 2 | Объекты социальной сферы | июль -август 2026 года | Комиссия по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду; единые теплоснабжающие организации. |

Приложение 8 к программе

проведения оценки обеспечения готовности

социальной сферы муниципального образования

«Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики»

к отопительному периоду 2026-2027 годов

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

____/____ гг.

___________________					«____» ___________ 20__ г.

(место составление акта)					                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «___» _______________ 20__ г., утвержденной

_____________________________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с «___» ___________20__ г. по «________________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду _________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов обеспечения готовности:

1._____________________________________________________;

2._____________________________________________________;

3._____________________________________________________;

в ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила

1.  Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 10. |  |

2.Уровни готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

| Приложение: | 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________ на ___ л. в 1 экз. 2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________ на ___ л. в 1 экз. 3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________ на ___ л. в 1 экз. |
| --- | --- |

Председатель комиссии:	_____________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель

председателя комиссии:         __________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:		_____________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г._______________________________________

(подпись, расшифровка подписи

руководителя (его уполномоченного

представителя) в отношении которого

проводилась оценка обеспечения готовности к

отопительному периоду)

Приложение 9 к программе

проведения оценки обеспечения готовности

социальной сферы муниципального образования

«Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики»

к отопительному периоду 2026-2027 годов

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду _______/______ г.г.

Выдан_______________________________________________________,

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

NN______________________.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ N_________.

_______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего комиссию

по проведению оценки  готовности к

отопительному периоду)

Приложение № 3

к Постановлению Администрации

города Воткинска

от  ____________  № _______

Форма отчета о ходе подготовки жилищного фонда, объектов социального назначения,

инженерных коммуникаций к отопительному периоду

муниципального образования «Город Воткинск»

| Показатель | № п/п | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Всего | Задание по подготовке | Подготовлено | Выполнено по капремонту, реконструкции, замене | % выпол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Многоквартирный жилищный фонд субъекта Российской Федерации | 01 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
| площадь многоквартирного жилищного фонда субъекта Российской Федерации | 02 | тыс.м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - с централизованным теплоснабжением | 03 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
| - площадь многоквартирного жилищного фонда с централизованным теплоснабжением | 04 | тыс.м2 | 58 |  |  |  |  |  |
| - с децентрализованным теплоснабжением | 05 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
| - площадь многоквартирного жилищного фонда с децентрализованным теплоснабжением | 06 | тыс.м2 | 58 |  |  |  |  |  |
| Объекты социального значения | 07 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образования | 08 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| здравоохранения | 09 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| культуры | 10 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| спорта | 11 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| социальной защиты | 12 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Котельные, по всем видам собственности | 13 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| мощность | 14 | гигакал | 233 |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети, по всем видам собственности | 15 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Замена ветхих тепловых сетей, по всем видам собственности | 16 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 17 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | 18 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные тепловые пункты (ИТП), по всем видам собственности | 19 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Водозаборы, по всем видам собственности | 20 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 21 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 22 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 23 | Т.м3/сут. | 599 |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 24 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Замена ветхих сетей водопровода, по всем видам собственности | 25 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 26 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 27 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 28 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 29 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Замена ветхих канализационных сетей, по всем видам собственности | 30 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Газопроводы | 31 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - уголь | 32 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| - жидкое топливо | 33 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| - другие виды топлива | 34 | т усл. топл. | 172 |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки объектов ЖКХ к зиме, из них: | 35 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 36 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 37 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на строительство объектов ЖКХ | 38 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 39 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на текущий ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 40 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства муниципальных образований, выделяемые для подготовки объектов ЖКХ к зиме | 41 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 42 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов: | 43 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на строительство объектов ЖКХ | 44 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 45 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на текущий ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 46 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки объектов ЖКХ к зиме | 47 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 48 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов: | 49 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на строительство объектов ЖКХ | 50 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 51 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на текущий ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 52 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к ОЗП | 53 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Задолженность за ранее потребленные ТЭР, всего | 54 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | 55 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| жидкое топливо | 56 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| газ | 57 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| теплоэнергию | 58 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| электроэнергию | 59 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| другие виды топлива | 60 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Процент готовности ЖКХ МО к ОЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |