Приложение № 1

к Постановлению Администрации

города Воткинска

от 14.04.2025 № 417

**ПЛАН**

**подготовки объектов жилищно-коммунального**

**хозяйства, социальной сферы и городского хозяйства**

**муниципального образования «Город Воткинск»**

**к работе в осенне-зимний период 2025-2026**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения) | в период подготовки  к осенне-зимнему  периоду  2025-2026 годов | единые теплоснабжающие организации в границах муниципального образования «Город Воткинск» (по согласованию);  МУП «Водоканал» г. Воткинска (по согласованию) |
| 2. | Обеспечить наличие резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме трехсуточного запаса | до 1 сентября 2025 года | единые теплоснабжающие организации в границах муниципального образования «Город Воткинск» |
| 3. | Предоставить утвержденные температурные графики котельных, сетевых установок, центральных тепловых пунктов и подмешивающих станций на отопительный период 2025-2026 годов | до 30 августа 2025 года | единые теплоснабжающие организации в границах муниципального образования «Город Воткинск» |
| 4. | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2025-2026 годах топлива в целях обеспечения котельных жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Город Воткинск» | до 30 августа 2025 года | единые теплоснабжающие организации в границах муниципального образования «Город Воткинск» (по согласованию) |
| 5. | Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы | постоянно | Администрация города Воткинска;  Министерство здравоохранения УР;  Минсоцполитики УР;  Министерство образования УР |
| 6. | Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | с 1 июня 2025 года  по 31 мая 2026 года | единые теплоснабжающие организации в границах муниципального образования «Город Воткинск» (по согласованию);  МУП «Водоканал» г. Воткинска (по согласованию);  Отел по делам ГО и ЧС Администрации города Воткинска |
| 7. | Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении тепло- и (или) электроснабжения | в течение 2025 года | Отел по делам ГО и ЧС Администрации города Воткинска;  единые теплоснабжающие организации в границах муниципального образования «Город Воткинск» (по согласованию);  ПАО «Россети Центр и Приволжье» филиал «Удмуртэнерго» Воткинские РЭС (по согласованию);  управляющие организации (по согласованию);  товарищества собственников жилья (по согласованию);  товарищества собственников недвижимости (по согласованию) |
| 8. | Провести гидравлические испытания и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим представлением их в Комиссию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду | до 28 августа 2025 года | Администрация города Воткинска;  единые теплоснабжающие организации в границах муниципального образования «Город Воткинск» (по согласованию);  управляющие организации;  товарищества собственников жилья;  товарищества собственников недвижимости; |
| 9. | Предоставить в адрес Комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования «Город Воткинск» к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов | до 15 апреля 2025 года  до 30 апреля 2025 года | единые теплоснабжающие организации в границах муниципального образования «Город Воткинск» (по согласованию);  управляющие организации;  товарищества собственников жилья;  товарищества собственников недвижимости; |
| 10. | Предоставлять информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования «Город Воткинск» к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов | еженедельно,  июнь - ноябрь 2025 года | единые теплоснабжающие организации в границах муниципального образования «Город Воткинск» (по согласованию);  управляющие организации;  товарищества собственников жилья;  товарищества собственников недвижимости; |
| 11. | Оценить обеспечение готовности объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов: |  | единые теплоснабжающие организации в границах муниципального образования «Город Воткинск» (по согласованию);  Администрация города Воткинска |
| 11.1. | Потребители тепловой энергии | до 1 сентября 2025 года |
| 11.2. | Теплосетевые и теплоснабжающие организации | до 1 ноября 2025 года |
| 12. | Обеспечить оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов и актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов | до 15 сентября 2025 года  для управляющих  организаций,  товариществ  собственников жилья,  товариществ  собственников  недвижимости,  жилищных  кооперативов;  до 1 ноября 2025 года  для теплоснабжающих  организаций,  до 15 ноября 2025 года  для муниципального  образования | Администрация города Воткинска |